**ROLES Y RESPONSABILIDADES**

El equipo de trabajo estará compuesto por seis personas:

* Un Líder de Proyecto
* Dos Analistas Funcionales
* Tres Analistas Programadores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNCION** | **NOMBRE** | **TAREAS** |
| Líder de Proyecto | Damián López | Determina la metodología del trabajo y gestiona el plan de proyecto en coordinación con los líderes de la ONG Scout Argentina.  Realiza un seguimiento del plan de trabajo de forma tal que las tareas planificadas en cada etapa se cumplan en tiempo y forma.  Realiza reuniones de seguimiento / avance con el equipo de trabajo |
| Analista Funcional | Paulo Cáceres | Son el vínculo de unión entre los usuarios finales y los programadores. Su misión consiste en elaborar el análisis funcional de esta nueva herramienta a ser construida.  Deben ir controlando dicho desarrollo funcional de forma tal de ir asegurando el correcto funcionamiento.  Deben evaluar tanto la viabilidad técnica como la económica del desarrollo de la aplicación que se ha de ejecutar, y preparar y elaborar toda la documentación que sea requerida. |
| Esteban Martínez |
| Analista Programador | Juan Vicente | Partiendo de una información previa recibida del analista funcional, desarrolla la aplicación y organiza los datos.  Basados en los amplios conocimientos que poseen del lenguaje de programación utilizado, pueden traducir las necesidades del cliente en una solución informática. |
| Gustavo Heindl |
| Emiliano Prieto |

**ESFUERZO ESTIMADO DEL PROYECTO EN HORAS**



**PRESUPESTO Y COSTO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | **COSTO PERSONAL**  **($ / Hora)** | **COSTO CLIENTE**  **($ / Hora)** | **GANANCIA**  **($ / Hora)** |
| Líder de Proyecto | 80 | 120 | 40 |
| Analista Funcional | 60 | 90 | 30 |
| Analista Programador | 60 | 90 | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto por ROL** | **Costo Personal** | **Costo Cliente** | **Ganancia** |
| **Total de Horas** | **Total de Horas** | **Total** |
| Líder de Proyecto | 48000 | 72000 | 24000 |
| Analista Funcional | 24000 | 36000 | 12000 |
| Analista Funcional | 24000 | 36000 | 12000 |
| Analista Programador | 30000 | 45000 | 15000 |
| Analista Programador | 30000 | 45000 | 15000 |
| Analista Programador | 30000 | 45000 | 15000 |
| **Totales ($)** | **186000** | **279000** | **93000** |